|  |
| --- |
| SÃO PAULO TECH SCHOOL |
|  |

# Integrantes do grupo:

|  |  |
| --- | --- |
| Ariel Cristina de Sousa | 01242100 |
| Maria Eduarda da Silva Dias | 01242092 |
| Nicolas Nunes dos Santos | 01242010 |
| Rennan de Souza Moura | 01242115 |
| Vitor Suave Rodrigues | 01242079 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reuniões e Dailys** | | | | | | |
| **DATA** | **AUTOR** | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | **AUSENTES** | **ASSUNTO** | **FORMATO** |
|  |
| 2025-04-25 | Eduarda Dias | 19:30 | 21:00 |  | Homologação de Entregas e Planejamento de Melhorias | Online |  |
|  |

|  |
| --- |
| Homologação das entregas de análise: Reunião realizada para validar as entregas realizadas até o momento.  Revisão de melhorias: Foram revisadas as entregas e discutidos os pontos que ainda precisam de aprimoramento.  Definição de Objetivos para o Final da Semana: Foram definidas tarefas específicas para cada integrante, com objetivo de finalizar as pendências.    Tarefas Definidas: BPMN (Responsável: Eduarda)  Ajustar o carregamento de log para ocorrer apenas na classe de load.  Realizar a extração em processo paralelo durante a extração e validação dos dados.  Analisar e ajustar a etapa de Transform, considerando outra branch de desenvolvimento.  ETL  Renomear métodos e variáveis (Responsáveis: Rennan, Ariel).  Implementar validação na extração para identificar campos nulos (Responsável: Nicolas).  Implementar geração e inserção de logs (Responsáveis: Nicolas, Suave).  PLANNER (Responsável: Rennan)  Criar etiquetas para organização das tarefas.  Adicionar etiquetas nas tarefas existentes.  Criar bucket imutável "Backlog".  Criar bucket imutável "Sprint".  Diagrama de Classes (Responsável: Ariel)  Incluir {static} nos métodos necessários.  Atualizar o diagrama incluindo os métodos do S3 usados no XlsxExtractor.  Dicionário de Dados  Atualizar o dicionário de dados para estar alinhado ao DER (Responsável: Nicolas).  Slide  Finalizar a construção do slide de apresentação (Responsável: Eduarda). |